|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** 01 | **Información de Riesgo**  planeacion muy optimista | | **Identificado en**  codificación (fase en la que se puede identificar) | |
| **Prioridad:** 4(de 1 a 5 siendo 5 la mayor) | **Descripción:**  se puede estar trabajando con una planeación con la cual  es imposible cumplir las fechas establecidas y por | | | |
| **Probabilidad :** 30% | tanto no se podría lograr buena calidad de producto | | | |
| **Impacto :** Alto (alto-medio-bajo) |  | | | |
|  | **Clasificación** | | **Asignado a**: lider de planeacion | |
| **Contexto:** se presentan problemas dando a verse que si se sigue trabajando con ese plan  no se podrá efectuar la entrega del producto | | | | |
| **Plan de Contingencia y Triggers:** hacer rápidamente un replanteamiento y si se llegase el caso bajar un poco la calidad con el fin de cumplir con los requerimientos | | | | |
| **Aprobado por:** líder de planeación | | 15/03/2015 | | Fecha de Cierre |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID 02** | **Información de Riesgos:**  Enfermedad en algún miembro del equipo de trabajo. | | **Identificado en :**  En cualquier etapa del proyecto | |
| **Prioridad:**  3(de 1 a 5 siendo 5 la mayor) | **Descripción:**  Se presenta cuando un miembro del equipo de trabajo padece algún tipo de enfermedad que le impide cumplir con sus actividades. | | | |
| **Probabilidad:**  50% |  | | | |
| **Impacto:**  Alto(Alto-Medio-Bajo) |  | | | |
|  | **Clasificación:** | | **Asignado a:**  Todos los miembros | |
| **Contexto:**  Se presentan serios problemas ya que con el faltante de un miembro del equipo de trabajo es más difícil llegar a cumplir los objetivos y metas del proyecto, incluyendo la demora en las tareas que se le fueron asignadas. | | | | |
| **Plan de Contingencia y Triggers:**  Cuando algún miembro del grupo tenga este caso de incapacidad el líder del equipo de trabajo asumiera sus tareas y si es el caso también repartirá las tareas entre los demás miembros para compensar la falta de personal. | | | | |
| **Aprobado por:**  Líder | |  | | Fecha de Cierre |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** 03 | **Información de Riesgos**  Líder del grupo no llega a la reunión final | | **Identificado en**  Entrega del software | |
| **Prioridad**  5(de 1 a 5 siendo 5 la mayor) | **Descripción**  Se presenta cuando el líder del grupo no llega a la hora programada para la entrega final del software | | | |
| **Probabilidad**  10% |  | | | |
| **Impacto**  Alto(Alto-Medio-Bajo) |  | | | |
|  | **Clasificación** | | **Asignado a**  Líder del grupo | |
| **Contexto**  Se le presentó un grave incidente de últimaa hora al líder del grupo,siendo así que no pueda llegar a la reunión para la entrega del software . | | | | |
| **Plan de Contingencia y Triggers**  Al pasar esto , se hará una breve reunión del grupo , compartir ideas para la presentación del grupo por lo cual el líder de planeación tomará el puesto de líder de grupo | | | | |
| **Aprobado por**  Integrantes del grupo | |  | | **Fecha de Cierre** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** 04 | **Información de Riesgos**  La aplicación no funciona | | **Identificado en**  post-mortem | |
| **Prioridad** 5 | **Descripción**  luego de terminar toda la planeación por motivos desconocidos la apli | | | |
| **Probabilidad** 8% |  | | | |
| **Impacto** Alto |  | | | |
|  | Clasificación | | Asignado a | |
| Contexto | | | | |
| Plan de Contingencia y Triggers | | | | |
| Aprobado por | |  | | Fecha de Cierre |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Información de Riesgos | | Identificado en | |
| Prioridad | Descripción | | | |
| Probabilidad |  | | | |
| Impacto |  | | | |
|  | Clasificación | | Asignado a | |
| Contexto | | | | |
| Plan de Contingencia y Triggers | | | | |
| Aprobado por | |  | | Fecha de Cierre |